中国四联仪器仪表集团有限公司

迎接二十大安全生产大排查大整治方案

一、安全生产大排查大整治总体要求

集团各单位、各部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学笃用习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾的重要论述，全面落实市委、市政府工作部署，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，坚持以“控大事故、防大灾害”为目标，以落实“重庆市落实十五条硬措施66项重点任务”为重点，以大排查大整治为主线，围绕“两重大一突出”，全面强化安全责任，全面排查整治风险隐患，精准发现和整改各类安全生产违法违规行为，坚决防范遏制事故灾害，以实干实绩迎接党的二十大胜利召开。

二、组织领导

集团成立迎接二十大安全生产大检查大整治领导小组。

领导小组下设办公室，与集团技术发展与安全部合署办公，负责组织协调大检查、督促所属单位开展排查整改。集团其他职能部门积极配合，做好相关工作。

所属各单位（含各光伏电站）也要建立相应领导机构，主要负责人亲自抓、亲自部署、亲自指挥，按本方案要求开展迎接二十大安全生产大排查大整治，并确保各项工作落到实处。

三、工作步骤

（一）动员部署阶段（即日起至2022年5月25日）

集团对照“重庆市落实十五条硬措施66项重点任务”，结合集团安全生产实际情况，细化了重点任务和检查要点（见附件）。各单位要由主要负责人牵头，对照集团方案内容，制定本单位全面排查安全隐患、杜绝事故、迎接二十大胜利召开的工作方案，并召开动员部署会议，分层级、分岗位落实工作职责和实施办法。

（二）自查自改阶段（2022年5月25日起至党的二十大结束）

各单位对照附件1内容逐条自查，查思想认识、查履职尽责、查风险管控、查隐患整治，找出差距、列出清单、明确要求、压实责任。自查发现的一般问题即查即改；较大问题做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”，尽快完成整改。

各单位主要负责人要每周听取一次安全生产工作情况汇报，每月组织、参加一次安全检查，及时解决安全生产问题。

（三）督查阶段（2022年6月7日至2022年8月30日）

在此期间，由集团组织对所属的全资、控股单位按附件中“检查要点”栏的内容逐项对照检查。

另，在8月中旬，安排一次安全环保专项检查。

（四）跟踪督办阶段（2022年8月30日至党的二十大结束）

各督查组、各单位梳理本次大排查大整治发现的隐患清单，未整改完成的在党的二十大召开前要完成清零（确实无法在此期限内完成整改的重大隐患，要落实好严密的管控措施）。对自查不认真、整改不落实的，综合运用交办督办、警示约谈、通报批评、追责问责等形式，跟踪督促整改。

四、工作要求

（一）干起来，造声势

各单位在2022年5月31日前，开展保安全、迎二十大的宣传造势，每个单位要常态化保持3条（幅）以上的横幅或看板，将保安全、迎二十大的重要意义，以及本方案内容、安全生产法律法规、事故案例纳入各部门、车间、班组的学习内容，在党的二十大结束前每月至少学习两次。

各单位要结合安全生产月、安康杯竞赛等活动，充分利用各类宣传手段，深入开展安全生产知识、自然灾害应急避险知识教育普及，提升群众安全意识和能力，为迎接党的二十大营造良好安全氛围。

（二）落下去，抓责任

各单位要严格落实全员安全生产责任制度，主要负责人要亲自部署，组织召开迎接二十大保安全的启动会，亲力亲为、协调解决难点难题；其他负责人要认真履行“一岗双责”，进一步细化完善检查方案，明确专人牵头负责相关工作，落实落细职责分工，全面推进各项任务措施落实；安全生产管理部门、车间负责人、班组长要尽职尽责，做好“日周月”排查，督促完成隐患整改；一线岗位人员履行“一线责任制”，杜绝违章操作、冒险蛮干，保证现场安全；同时，从人力、物力、财力方面做好大检查大整治的支持保障工作。

为切实加强安全生产管理工作，即日起，四联光电公司、微电路公司、四联特材公司、四联资产经营分公司、巫溪兼善光伏电站、鲁山军昊光伏电站、福润光伏电站、井陉亿阳光伏电站必须配备（或派驻）专职安全生产管理人员，不能再兼其他工作事务。以上单位在2022年5月25日前将确定的专职安全生产管理人员的资料及岗位职责清单报集团备案（如有变更，及时报备），如果发现专职安全生产管理人员身兼其他事务，将对该单位的年度考核进行扣分。各单位要支持安全生产管理人员履行安全生产管理职责，坚持“从优待安”，提高其工作积极性，保障其开展工作必要的条件，保证其全力投入安全生产管理工作。

（三）见成效，保平安

各级检查发现的问题第一时间责令限期整改，能尽快整改的立即整改；一时无法彻底整改的，明确专人盯防，严格落实防控措施，跟踪督促在限定时间内整改到位；排查中发现的违法违规行为立即纠正，出租、发包、建设施工等生产经营活动的相关方必须满足安全生产条件和相应资质，并签订有效的安全环保协议；资产管理部门要抓紧老旧房屋排查工作进度，并视排查结果落实相应的维修、隔离、鉴定等措施；各单位要充分利用信息化、智能化等方式方法，通过大排查真正解决安全问题、提高安全水平。

各单位在党的二十大、市第六次党代会等特殊重点时段，要从严落实各项安全措施，严防事故，并安排专人每日报告安全情况（有事报事，无事报平安）。

各单位要在2022年5月25日前将工作方案报送集团，在2022年6月15日前将《迎二十大安全生产自查表》（附件）报送集团。以上各项工作注意做好记录，存档备查。

国务院安委会已将安全生产大检查工作纳入2021年对省级政府安全生产和消防工作考核巡查重要内容，各单位要立即部署开展大检查工作，并同步做好迎检工作准备。

附件：迎二十大安全生产自查表

附件

迎二十大安全生产自查表

填报单位（盖章）：                             填报时间：                             填报人：

| 序号 | 重点任务 | 检查要点 | 落实单位 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 在2022年5月中旬前，各单位主要负责人要牵头制定遏制重特大事故迎接党的二十大胜利召开的工作方案，开展动员部署，分层级、分岗位落实工作职责和操作办法。 | 5月20日前，制定工作方案，完成动员部署。查方案文件。 | 集团总部及各单位 |  |
| 二 | 保安全、迎二十大的宣传造势 | 1.各单位常态化保持3条（幅）以上的横幅或看板。 2.召开动员会，可分级召开。查动员会记录。 3.将保安全、迎二十大的重要意义，以及本方案内容、安全生产法律法规、事故案例纳入各部门、车间、班组的学习内容，至少每月学习两次，有记录可查。 | 各单位 |  |
| 三 | 及时组织传达学习习总书记关于安全生产、自然灾害防治和生态文明建设的重要论述和重要指示精神。 | 1.收集习总书记关于安全生产、自然灾害防治和生态文明建设的重要论述和重要指示精神。 2.各单位领导班子每季度至少在党组织会议上集中学习一次（安全、环保内容同时学习）。 3.中层干部、全体职工也要每季度至少学习一次。 | 集团总部及各单位 |  |
| 四 | 主要负责人要建立健全并落实全员安全生产责任制，建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，切实推动长期抓标准化建设、日常抓“日周月”隐患排查、重点抓“一线责任制”、技术负责人抓技术安全履责；组织制定员工安全教育培训计划，组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案，按规定组织开展应急演练，确保安全责任、安全投入、安全培训、安全管理、应急救援“五到位”。 | 1.查全员安全生产责任制度，及考核情况（至少每半年一次）。 2.各单位开展风险辨识评估，建立风险（含自然灾害风险）分级管控清单，并按照《四联集团重点现场隔离防范措施导则（试行）》要求，落实隔离防范措施。查风险（含自然灾害风险）分级管控清单，查隔离防范措施落实情况。 3.查日周月检查记录，查公司、车间、班组各级的安全隐患整改台账，查安全技术论证、安全技术验收推动企业主要负责人记录。 4.查落实《关于认真做好汛前准备及汛期防洪防火工作的通知》（四联发【2022】24号）情况，查自然灾害风险排查记录、自然灾害风险清单。 | 集团总部落实1、2条； 各单位落实1、2、3条。 |  |
| 五 | 严格落实挂牌公示“安全生产责任牌”、“重点风险点三个层级负责人公示牌”、“岗位责任人牌”，根据人员变化及时调整更新。 | 1.企业大门附近挂“安全生产责任牌”。 2.重点风险场所挂“重点风险点三个层级负责人公示牌”，明确该风险点的厂长经理管理层、部门技术层、车间班组操作层“三个层级负责人”。 3.其他有一定风险的场所、设备设施、工艺环节，明确岗位责任人，设置“岗位责任人”公示牌。 - 如果存在重大风险（隐患）的，还要挂“重大风险（隐患）三个层级负责人公示牌”。 5.以上各牌，已破损或没有的单位，要立即补齐。 | 各单位 |  |
| 六 | 企业主要负责人、安全分管负责人、技术分管负责人、车间负责人、班组长认真履行安全生产职责。 | 1.主要负责人（安生产法中7条职责），主要查参加检查、组织会议、传达落实上级单位工作要求、解决安全生产重大问题等记录。 2.安全分管负责人（协助主要负责人抓好安全环保工作），主要查开展检查、督促整改、组织考核等情况。 3.技术分管负责人（技术安全领导责任），主要查涉及技术安全问题的改造、更新项目落实安全技术论证、安全技术验收情况。 4.车间负责人，主要查车间周排查执行情况和隐患整改完成情况。 5.班组长，主要查班组日排查执行情况、隐患整改完成情况和班组安全教育培训执行记录。 | 集团总部落实1、2条； 各单位落实1、2、3、4、5条。 |  |
| 七 | 重大隐患整改由上一级单位（川仪股份单位所属单位由川仪股份）挂牌督办，严格责任、措施、资金、时限、预案“五落实”。（重大隐患的判定以2017版《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》为准，我公司涉及其中的有限空间、高温熔融金属、燃爆粉尘三个方面，相关单位严格对照标准检查） | 严格重大隐患整改挂牌督办，川仪股份挂牌督办同时报集团。 | 各单位 |  |
| 八 | 所有生产型单位（含各光伏电站）的一线岗位都要编制、张贴、培训、背诵“两单两卡”。 | 1.所有生产型单位（含各光伏电站）在2022年9月10日前完成“一线责任制”工作，上墙，并进行抽背。 2.集团将对全部生产型单位进行抽背。 | 各单位 |  |
| 九 | 对封闭安全出口、疏散通道的，要立即责令整改。 | 查安全出口、疏散通道，不能有堵塞、占用。 | 各单位 |  |
| 十 | 对燃气管道和用气场所开展风险评估，是否有泄漏、被碰撞或其他损坏风险导致燃爆事故，并落实管控措施。 | 查燃气管道和用气场所风险评估记录，查管控措施、整改措施落实情况。 | 各单位 |  |
| 十一 | 新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用，应当按照国家有关规定进行安全评价，安全设施投资应当纳入建设项目概算。 | 查在建项目或近期即将开工的项目的三同时评价报告（或自行组织的安全生产条件综合分析、安全设施设计的审查、验收报告） | 各单位 |  |
| 十二 | 不得将生产经营业务发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 若资质不符导致事故，严肃追究发包负责人的责任。 | 1.查签订的发包安全环保协议。 2.承包单位需要具备安全生产资质的，查阅其资质材料。 | 各单位 |  |
| 十三 | 不得将房屋、场所出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 若资质不符导致事故，严肃追究出租负责人的责任。 | 1.查签订的出租安全环保协议。 2.承租单位需要具备安全生产资质的，查阅其资质材料。 | 有资产出租的单位 |  |
| 十四 | 承接的工程项目按国家、行业规定不能分包转包的，或项目甲方不允许分包转包的，不得进行分包转包；可以分包转包的也必须按规定分包转包给有资质的单位。 若发生事故，严肃追究违规分包转包负责人的责任。 | 7月底完成违反法律法规、违反合同规定分包转包专项检查，从严整改。 | 有工程项目的单位 |  |
| 十五 | 建设项目的勘察、设计、监理、施工单位必须具备相应资质，合同签订前严格进行资质审查，对资质不符导致安全事故的要严格依法追究发包负责人的责任。 | 查在建项目，或已确定勘察、设计、监理、施工单位即将开工项目的资质审查记录。 | 有建设项目的单位 |  |
| 十六 | 用工单位将接受其作业指令的劳务派遣人员、灵活用工人员纳入本单位从业人员统一管理，落实一线岗位从业人员安全生产责任，履行安全生产保障责任。 | 1.对被派遣劳务人员开展三级安全培训，经考试合格方可上岗。查试卷，查三级教育卡。 2.将劳务派遣人员、专业承建人员、临时服务人员以及实习试用人员纳入本单位统一管理，严格落实“一线责任制”。现场抽背“两单两卡”。 | 各单位 |  |
| 十七 | 建立健全内部举报奖励制度，并向所属单位员工公示，鼓励企业内部员工举报安全生产违法行为，严格保密措施，依法保护举报人相关权益，对泄露举报人信息的从严处理，确保群众放心举报。 | 1.5月底前，集团建立、公示安全举报奖励制度，各单位建立、公示安全生产隐患报告奖励制度。查制度文件。 2.各单位将《重庆市安全生产举报奖励办法》、《四联集团安全生产举报奖励办法》纳入本单位日常安全教育培训内容，加大有奖举报制度宣传，实现员工人人知晓。查培训记录。 3.设立一笔专项资金，将有奖举报、报告资金分别纳入预算，抓好核查和奖励兑现。以正式文件为准。 | 集团总部和各单位 |  |
| 十八 | 严格事故报送时限和相关要求，严查重处瞒报迟报事故，逗硬结果运用措施。 | 严格规范事故报告程序和时限，各单位发生事故后立即逐级上报，确保15分钟内事故信息到达集团，1小时内书面报告。同时，各单位按照应急预案和安全制度，层层履职。 情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向属地人民政府及行业主管部门报告。 | 集团总部及各单位 |  |
| 十九 | 常态化开展预警预判，完善应急预案，定期开展实战化演练，提前做好物资储备调配，严格值班值守，及时有效处置各类事故灾害。 | 查应急预案、应急预案演练记录、应急物资、值班值守。 （今年还未开展应急演练的，查演练计划，按应急预案相关规定确定演练次数，年底前要完成） | 集团总部及各单位 |  |
| 二十 | 在党的二十大、市第六次党代会等重要节点，中秋、国庆等重大节假日以及在洪水、暴雨天气等重点时段，各单位要有负责人在企业值守，尽职尽责保证安全。 | 按报送的值班表检查值班情况。 | 集团总部及各单位 |  |

（备注：自查有问题的项目需在“自查情况”栏注明整改内容及完成时间，未完成的注明计划完成时间。